1. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim

| No | Nama Anggota | NIM | Peran | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Achmad Sapta Megan N. | 202332119 | Frontend Developer (React.js) & Architect | Memiliki tugas teknis untuk merancang arsitektur sistem dan membangun antarmuka web menggunakan React.js agar donatur dapat berinteraksi dengan sistem. |
| 2. | Lulu El Maknun | 202332124 | Researcher & Literature Reviewer | Memastikan aspek konseptual terpenuhi dengan menyusun landasan teori, mencari minimal 5 referensi berkualitas, dan menjelaskan prinsip kerja kriptografi yang digunakan dalam proyek. |
| 3. | Muhammad Kivlan Kusuma Bakti | 202332128 | Smart Contract Developer (Solidity) | Berperan inti dalam menulis kode Solidity, melakukan deployment ke testnet Sepolia, serta merancang fungsi-fungsi dasar blockchain seperti donate() dan withdrawFunds(). |
| 4. | Zhafira Aulia Descha Arianto | 202332129 | Project Manager & Technical Writer | Bertanggung jawab atas manajemen waktu kelompok, penyusunan laporan laporan ilmiah yang sistematis, dan memastikan dokumen memenuhi standar UTS. |

2. Jadwal Kerja

| Tahap | Waktu | Kegiatan |
| --- | --- | --- |
| Inisiasi Proyek | 30 April 2026 | Pemberian tugas UTS, pembentukan tim, penentuan studi kasus (donasi transparan EduFund Chain) |
| Perencanaan | 1 – 2 Mei 2026 | Pembagian tugas, pengumpulan referensi jurnal, pembuatan repositori GitHub awal |
| Analisis & Perancangan | 3 – 4 Mei 2026 | Penyusunan Bab I, II, III serta perancangan sistem (arsitektur, alur data, wireframe) |
| Implementasi Rancangan | 4 – 5 Mei 2026 | Penulisan pseudocode/skeleton Solidity, finalisasi Bab 4, integrasi seluruh bab |
| Pengujian & Dokumentasi | 5 – 6 Mei 2026 | Review bersama, revisi laporan, penyusunan slide presentasi |
| Finalisasi & Deadline | 6 Mei 2026 | Penyuntingan akhir, konversi ke PDF, Pengumpulan laporan UTS + slide + link repo GitHub |

3. Komitmen Tim

| No | Komitmen |
| --- | --- |
| 1. | Setiap anggota melaksanakan tugas sesuai pembagian peran yang telah disepakati |
| 2. | Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan |
| 3. | Menjaga komunikasi dan koordinasi aktif antar anggota tim |
| 4. | Berpartisipasi aktif dalam setiap tahap pengerjaan proyek |
| 5. | Menjunjung tinggi kejujuran akademik dan orisinalitas karya |